智能体部分施工说明书（后端 B 跑道）

这份文档回答三件事：这东西今天在项目里是什么状态 → 你写完它哪个页面会亮 → 实现时哪些东西不能碰。

所有“今天的状态”都是实测的（跑过调用、量过行数），不是估计。

1. 全景：今天是什么样，做完之后是什么样

| 部分 | 今天（实测） | 做完之后 |
| --- | --- | --- |
| 7 个维度核查器 | 各 17~21 行占位类，方法体只有一句 raise NotImplementedError。调用 registry.checker_for('calc') 的真实报错：NotImplementedError: 维度 calc 的 Checker（calculator_checker） | 同一句调用返回真正的核查器实例；9 个维度全部能查到结论 |
| 核查器注册表 | registry.CHECKERS = {} （空字典），所以查任何维度都报上面那句错 | 填 7 个核查器；查不到的维度仍然明确报错（不许静默跳过） |
| 模型网关 | gateway 30 行占位，3 个方法都是 raise | 所有模型调用从这里走：留痕、限流、JSON 解析失败重试一次 |
| 工具层 | 5 个工具只有接口声明（43 行），没有实现 | 复算器能逐步算、行情/财务能取数、知识库检索能召回 |
| 11 条端点 | 返回 501 + “接口还没实现：GET /claims/{id}/findings” | 返回真实数据；复核裁决页与评估页显示真结论 |
| 3 样内容物 | 库里没有任何结论、没有 key_issues、没有指标 | 结论卡有内容、勘误总览有关键问题、评估页有四维数字 |

2. 逐个组件：现状 / 要写成什么 / 写完的贡献

| 组件 | 今天的真实状态 | 你要实现的 | 写完的贡献（哪个页面会亮） |
| --- | --- | --- | --- |
| agents/base.py | 已给好：CheckContext（10 字段）、FindingDraft（11 字段）、BaseChecker.check(ctx)->list[FindingDraft] 都已定死 | 不用改。它是所有核查器必须遵守的形状 | —（改它就会影响 A 的落库与 C 的展示，属公共文件） |
| agents/registry.py | 34 行，CHECKERS 是空字典 | 把 7 个核查器登记进去：calculator_checker / fact_checker / compliance_checker / valuation_checker / consistency_checker / quality_assessor（4 个质量维度共用） | A 的流水线能按维度代号拿到核查器，9 个维度开始能跑 |
| calculator_checker.py | 21 行占位（类名是生成器拼的 Calculator_checker，建议顺手改成 CalculatorChecker） | 抽数字 → 调工具复算 → 产出带 calc_trace 的结论（expression/steps/computed/claimed/deviation/tolerance/conclusion）；不一致算 CALC_MISMATCH（高风险） | 复核裁决页右栏的结论卡出现第一个真结论，卡里的“核算过程”折叠面板有内容（前端组件 features/finding-card/FindingCard.tsx） |
| fact_checker.py | 20 行占位 | 有行情/财务数据才做外部核对；没有就只做文内互证，其余标“未覆盖”并写明缺什么 | 事实类结论卡有内容；没配数据源时页面显示“未覆盖 + 原因”，而不是假装通过 |
| compliance_checker.py | 20 行占位 | 禁用表达用规则匹配（命中就报，最不容易误判）；缺内部规范库时整个维度标未覆盖 | 规范类结论卡；命中禁用表达时卡片显示规则名与命中原文 |
| valuation_checker.py | 17 行占位 | 按估值规则库核对方法与假设；缺规则库标未覆盖 | 估值维度从“未覆盖”变成有结论（P1） |
| consistency_checker.py | 18 行占位 | 跨段落比对同一指标的说法，必须同时给出两条原文作证据 | 一致性结论卡，点开能看到两处矛盾原文（P1） |
| quality_assessor.py | 20 行占位 | 一次覆盖 4 个质量维度（逻辑质量/数据支撑/风险披露/观点交叉验证）；结论不带风险等级，只给问题数与覆盖率 | 评估页四个维度有数字；勘误总览的“关键问题”与“复核优先级”有内容 |
| ask_agent.py | 20 行占位 | 只围绕一条结论的追问：逐段流式输出，最后给出引用；回答不写回结论 | 结论卡上的“问一句”能流式出字 |
| prompts/registry.py + 4 份提示词 | 28 行占位；extract_numbers / verify_fact / check_compliance / classify_claim 四份提示词都还没有文件 | 提示词一版一个文件、不原地改；变量缺了要报错；版本号写进审计 | 审计里能查到“这条结论是哪版提示词跑的”，答辩被问“能不能复现”时有答案 |
| infra/llm/gateway.py | 30 行占位，3 个方法都是 raise | complete / 要求 JSON 的 complete_json（解析失败重试一次）/ 流式 stream；每次调用记模型、提示词版本、token、耗时 | 所有结论都能追溯到一次具体调用；评估页“数据是怎么来的”讲得清 |
| infra/llm/providers.py | 24 行占位 | 能在 deepseek / openai / anthropic / ollama 之间切换 | 换模型不用改业务代码，演示时能切本地模型 |
| infra/tools/ | 43 行，5 个工具只有接口 | 复算器（必须返回逐步结果）、财务取数、行情快照（记取数时间）、知识库检索、文本相似度 | “核算过程”有内容；事实核查能给出取数时间；规范核查能召回条目 |
| infra/search/ | 12 行占位 | 混合检索（全文+向量+融合）；没有向量模型时降级为纯全文并把降级写进审计 | 知识库检索能用；降级时页面/审计能看出降级了 |

3. 你要负责的 11 条端点：今天什么样 → 写完谁受益

另外 3 条不用你写：/dimensions 已完成（数据来自 domain/dimensions.py）；/claims/{id}/reviews 的 POST 与 GET 功能归 C，但文件是你的。

| 端点 | 今天 | 做完之后谁受益 |
| --- | --- | --- |
| GET /claims/{id}/findings | 501 | 复核裁决页右栏能列出这条主张的所有结论 |
| GET /findings/{id} | 501 | 结论卡点开能看到证据、核算过程、规则命中、复核历史 |
| GET /claims/{id} | 501 | 复核裁决页能显示主张详情与三态结论 |
| POST /claims/{id}/ask | 501 | 结论卡上的“问一句”能用（流式） |
| GET /assessments | 501 | 评估页列出各份报告的质量状况 |
| GET /reports/{id}/assessment | 501 | 勘误结果总览的总体风险、关键问题、复核优先级 + 评估页的四维数字（同一个接口两处用） |
| GET /knowledge/docs | 501 | 知识库页能看到已上传的资料 |
| POST /knowledge/docs | 501 | 上传规范/估值规则/外部研报，规范与估值维度才有资料可用 |
| PATCH /knowledge/docs/{id}/enable | 501 | 能启停资料（只影响后续任务） |
| DELETE /knowledge/docs/{id} | 501 | 能删资料（软删 + 审计留痕） |
| GET /knowledge/chunks | 501 | 排查“为什么这条规范没被检索到” |

4. 实现约束（这些是硬的，违反会被闸门或评审拦下）

| 约束 | 出自哪里 | 违反了会怎样 |
| --- | --- | --- |
| 核查器只能返回结论草稿 list[FindingDraft]，不许自己写库、不许改任务状态 | app/agents/base.py 已定死的签名 + 分层规矩（落库是 A 的 pipeline 的活） | 同一批结论被写两次、进度条数字与结论对不上 |
| FindingDraft 的 11 个字段形状不许改：claim_id / dimension_code / status / reason / risk_level / rule_codes / suggestion / calc_trace / confidence / evidences / uncovered_reason | 前端已经在读它们：calc_trace 与 evidences、rule_hits → features/finding-card/FindingCard.tsx、EvidenceList.tsx | 结论卡白屏或缺内容（前端不会报错，只是显示不出来） |
| 风险等级必须由 domain/risk_rules.resolve_level 算出，不许模型直接说“高风险” | domain/risk_rules.py 的规则表 + 审计要能解释“为什么高风险” | 同类问题等级不一致，答辩被问“凭什么”答不上来 |
| 没查成必须 status=uncovered + uncovered_reason，绝不写 pass | 产品红线（未覆盖 ≠ 通过），前端 AssessmentDetailPage / ErrataOverviewPage / AssessmentCharts 都在显示 uncovered_reason | 覆盖率虚高，等于谎报；这是明确说“不能砍”的三样之一 |
| 字符位置只能由 app/common/text.py 算，不许手写 offset | 前端高亮按字符区间定位（它有 20 项断言，但防不住后端给错数据） | 原文高亮错位，整条结论看起来是错的 |
| 模型不许直接算数，必须调 infra/tools 的复算器 | “核算过程”面板要展示逐步计算，结论必须可复算 | 核算过程是假的，最显眼的亮点变成弱点 |
| 每次模型调用必须走 infra/llm/gateway（留痕：模型、提示词版本、token、耗时） | 审计与“能不能复现”的要求 | 审计里查不到这次调用，无法复现也无法讲清成本 |
| 不改别人的文件：routers 里 A/C 的部分、infra/db、schemas 的既有字段名 | backend/docs/团队分工与协作约定.md §2 文件所有权表 | 闸门变红、别人的功能坏掉 |
| 新写的自检必须能失败（故意改坏 → 变红 → 改回 → 变绿），并贴出两次结果 | 共同约定 §4.3（反向验证） | PR 会被驳回 |
| 加维度只改 domain/dimensions.py 一行 + 加一个核查器 + 在 registry 登记 | 现有的维度注册表（9 个维度已登记，前端勾选项就是从这读的） | 绕过去手写维度，前端勾选项和后台对不上 |

5. 不是你的文件，但会卡住你（提前和 A 说好）

| 接口 / 阶段 | 谁做 | 你要遵守的约定 |
| --- | --- | --- |
| POST /tasks | A | 启动核查的唯一入口；缺资料返回 409 TASK_MISSING_INPUTS，details.missing_inputs 列出缺哪类资料 |
| GET /tasks/{id} 与 /tasks/{id}/events | A | 进度页右上角的 counters（claims_total / findings_high / findings_medium / findings_low / uncovered）由你的结论算出，A 负责推给前端；你只管产出结论 |
| POST /tasks/{id}/stages/{code}/retry、POST /reports/{id}/recheck | A | 你的核查器失败后要能被单独重跑，所以核查器要幂等（同输入同输出，不产生重复结论） |
| 阶段 claim_split / claim_classify | A 编排、你出提示词 | A 调 PromptRegistry.render('classify_claim')；你保证提示词输出的 JSON 字段稳定，不许改名 |

6. 开工顺序（前 3 步做完，页面上第一次出现真结论）

| 顺序 | 做什么 | 做完能看到什么 |
| --- | --- | --- |
| 1 | calculator_checker 端到端跑通一条主张（抽数字 → 工具复算 → 带 calc_trace 的结论） | 库里第一次出现真的结论；结论卡与“核算过程”有内容 |
| 2 | GET /claims/{id}/findings 与 GET /findings/{id} 从 501 变成返数据 | 复核裁决页右栏显示结论，点开能看复算过程 |
| 3 | 缺资料的维度返回 uncovered + 原因 | 覆盖率与“未覆盖”标记正确（演示时专门的亮点页） |
| 4 | counters 交给 A 推 SSE | 进度页右上角四个数字开始跳 |
| 5 | compliance_checker + fact_checker | P0 三个维度齐（计算/事实/规范） |
| 6 | quality_assessor 四维 + 两条评估端点 + 补 key_issues 字段 | 评估页有四维数字；勘误总览有关键问题与优先级 |
| 7 | 知识库 5 条（先上传与列表，再分片/启停/删除） | 规范、估值、交叉验证从“未覆盖”变可跑 |
| 8 | ask_agent + /claims/{id}/ask（流式，带心跳） | “问一句”能用 |
| 9 | valuation_checker、consistency_checker、混合检索 | P1 补齐 |

7. 怎么算写完了（可执行，不靠感觉）

python scripts/gate.py                      # 四道闸门：测试/静态检查/语法/接口对账，必须全过

python -m pytest tests/test_contract.py -q  # 字段不许漂（含 Assessment.key_issues）

手工核对：

GET /api/v1/claims/{id}/findings    -> 至少一条带 calc_trace 与 evidences 的结论

GET /api/v1/findings/{id}           -> trace 里能看到 model_ref / prompt_version / rule_version

GET /api/v1/reports/{id}/assessment -> 含 key_issues（3~5 条）与 metrics.by_dimension

故意不配数据源                      -> 相关维度 status=uncovered，页面显示解释

开工前先补 2 个字段（schemas 是公共文件，补完 @C 确认）：Assessment.key_issues 与 ReviewsSummary.tasks_running —— 后端模型现在没有，而前端在直接读；缺 key_issues 勘误总览页会白屏。